АДМИНИСТРАЦИЯ ДРУЖИНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- от  01.03.2019  № 28

- пгт Дружинино

О внесении изменений в постановление главы администрации Дружининского городского поселения от 24.10.2017 № 247 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения на территории Дружининского городского поселения на 2018 - 2020 годы» (с изменениями от 07.05.2018 №89, от 24.08.2018 № 181, от 12.09.2018 № 198, от 15.11.2018 № 266, от 21.12.2018 № 294, от 29.12.2018 № 313)

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы администрации Дружининского городского поселения № 182 от 19.09.2013 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Дружининского городского поселения», руководствуясь Уставом Дружининского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. В постановление главы администрации Дружининского городского поселения от 24.10.2017 № 247 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения на территории Дружининского городского поселения на 2018 - 2020 годы» (с изменениями от 07.05.2018 № 89, от 24.08.2018 № 181, от 12.09.2018 № 198, от 15.11.2018 № 266, от 21.12.2018 № 294, от 29.12.2018 № 313) внести следующие изменения: 1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения на территории Дружининского городского поселения на 2018 - 2020 годы» изложить в новой редакции (приложение 1). 1.2. Раздел II. Цели и задачи, целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения на территории Дружининского городского поселения на 2018 - 2020 годы» изложить в новой редакции (приложение 2). 1.3. Раздел III. Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения на территории Дружининского городского поселения на 2018 - 2020 годы» изложить в новой редакции (приложение 3). 2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2019 года. 3. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном вестнике Дружининского городского поселения» и на официальном сайте Дружининского городского поселения. 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальным вопросам и благоустройству Дружининского городского поселения Гринберг Н.В. Глава администрации Дружининского городского поселения Г.Ю. Вавилин

Приложение 1 к постановлению

администрации Дружининского

городского поселения от 01.03.2019 № 28

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения на территории Дружининского городского поселения на 2018 - 2020 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Развитие дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения на территории Дружининского городского поселения на 2018 - 2020 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 2. Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257 – ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 3. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». 4. Строительные нормы и правила «Автомобильные дорог» № СНиП 2.05.02-85 – 1997 г. |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия при движении по дорогам: 1. Развитие и совершенствование нормативно-правовой базы системы управления безопасностью дорожного движения, контрольно-надзорной деятельности, движения системы мониторинга, в том числе изучение системы учета общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения. 2. Проведение комплекса дорожных работ по совершенствованию дорожного движения на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий и потенциально опасных участках, устройство безопасных транспортных развязок на автомобильных дорогах и ж/дорожных переездах. 3. Повышение уровня благоустройства поселения в части муниципального дорожного хозяйства, улучшение уровня обслуживания автомобильных дорог. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Осуществление организационных мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения. 2. Текущее содержание и обслуживание автомобильных дорог на территории Дружининского городского поселения. 3.Проведение капитального и текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования муниципального значения за счет средств дорожного фонда. |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальным вопросам и благоустройству Дружининского городского поселения |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация Дружининского городского поселения |

| Разработчик программы | Администрация Дружининского городского поселения |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители муниципальной программы | - администрация Дружининского городского поселения - хозяйствующие субъекты, реализующие технические и организационные мероприятия по повышению безопасности дорожного движения; - территориальные подразделения федеральных и областных специализированных уполномоченных органов по контролю за деятельностью автотранспортного комплекса и обеспечению безопасности дорожного движения. |
| Сроки реализации муниципальной программы | с 01.01.2018 – 31.12.2020 г.г. |
| Источники финансирования муниципальной программы, в т.ч. по годам и источникам финансирования | Общий объем необходимых средств местного бюджета для реализации Программы в 2018 - 2020 годах составит – 18 020,56 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 5 433,96 тыс. рублей; 2019 год – 6 699,00 тыс. рублей; 2020 год – 5 887,60 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Снижение уровня аварийности на дорогах; 2. Улучшение экологической обстановки; 3. Повышение уровня комфорта жителей при передвижении по территории Дружининского городского поселения; 4.Удобство содержания муниципальных дорог. |
| Заинтересованные стороны | Администрация Дружининского городского поселения |
| Контроль за исполнением программы | Администрация Дружининского городского поселения |

Приложение 2  к постановлению

администрации Дружининского

городского поселения от 01.03.2019 № 28

Раздел II. Цели и задачи, целевые показатели реализации муниципальной программы

«Развитие дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения на территории Дружининского городского поселения на 2018 - 2020 годы»

| N п/п | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | Цель 1. Развитие и совершенствование нормативно-правовой базы системы управления безопасностью дорожного движения, контрольно-надзорной деятельности, движения системы мониторинга, в том числе изучение системы учета общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Осуществление организационных мероприятий |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Проведение заседаний комиссии по безопасности дорожного движения | период проведения | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально |
|  | Целевой показатель 2. Проведение комплексных комиссионных проверок содержания уличной дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования, железнодорожных переездов | период проведения | ежегодно | ежегодно | ежегодно |
|  | Цель 2. Проведение комплекса дорожных работ по совершенствованию дорожного движения на участках дорожно-транспортных происшествий и потенциально опасных участках, устройство безопасных транспортных развязок на автомобильных дорогах и ж/дорожных переездах. |  |  |  |  |
|  | Задача 2. Текущее содержание и обслуживание автомобильных дорог на территории Дружининского городского поселения |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 3. Установка дорожных знаков. | штук | 25 | 15 | 15 |
|  | Целевой показатель 4. Приобретение дорожных знаков. | штук | 0 | 15 | 15 |
|  | Целевой показатель 5. Нанесение разметки автомобильных дорог местного значения пгт Дружинино | км | 0 | 2,2 | 15 |
|  | Целевой показатель 6. Нанесение специальной дорожной разметки 1.14.1 «Зебра» (р.п. Дружинино, ул. Железнодорожников; р.п. Дружинино ул. Калинина) | кв.м. | 60 | 0 | 0 |
|  | Целевой показатель 7. Установка ограждений перед пешеходными переходами в р.п. Дружинино | метр | 310 | 0 | 0 |
|  | Целевой показатель 8. Оборудование пешеходных переходов у образовательных учреждений комплектами освещения со светофором Т.7 (МКОУ ООШ №6 р.п. Дружинино, ул. Железнодорожников – 2 шт; МКОУ СОШ №13 р.п. Дружинино ул. Калинина – 4 шт.) | штук | 6 | 0 | 0 |
|  | Целевой показатель 9. Содержание дорог | км. | 49,7 | 0 | 0 |
|  | Целевой показатель 10. Зимнее содержание | км. | 49,7 | 0 | 0 |
|  | Целевой показатель 11. Летнее содержание | км. | 49,7 | 0 | 0 |
|  | Цель 3. Повышение уровня благоустройства поселения в части муниципального дорожного хозяйства, улучшение уровня обслуживания автомобильных дорог. |  |  |  |  |
|  | Задача 3. Проведение капитального и текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования муниципального значения за счет средств дорожного фонда. |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 9. Ямочный ремонт дороги с асфальтовым покрытием с. Первомайское, ул. Ленина | кв.м. | 120 | 0 | 0 |
|  | Целевой показатель 10. Ямочный ремонт дорог на территории Дружининского городского поселения | кв.м. | 0 | 940,00 | 420 |

Приложение 3 к постановлению администрации

Дружининского городского поселения

от 01.03.2019 № 28

Раздел III. Перечень мероприятий муниципальной программы

«Развитие дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения на территории Дружининского городского поселения

на 2018 - 2020 годы»

| № п/п | Мероприятие | Предполагаемые средства федерального бюджета, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Предполагаемые средства областного бюджета, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Предполагаемые средства местного бюджета, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Предполагаемые средства внебюджетных источников, тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |
|  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |
|  | Раздел 1. Содержание улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка дорожных знаков | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 150,0 |  | 29,0 |  | 29,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Приобретение дорожных знаков | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 56,0 |  | 56,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Нанесение специальной дорожной разметки 1.14.1 «Зебра» (р.п. Дружинино, ул. Железнодорожников; р.п. Дружинино ул. Калинина) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Установка ограждений перед пешеходными переходами в р.п. Дружинино | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 680,9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Оборудование пешеходных переходов у образовательных учреждений комплектами освещения со светофором Т.7 (МКОУ ООШ №6 р.п. Дружинино, ул. Железнодорожников – 2 шт; МКОУ СОШ №13 р.п. Дружинино ул. Калинина – 4 шт.) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 150,6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Нанесение разметки автомобильных дорог местного значения пгт Дружинино | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 850,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Зимнее содержание | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2313,4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Летнее содержание | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1947,1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Содержание дорог | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5010,0 |  | 4210,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Итого по разделу 1: | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5272,0 |  | 5095,0 |  | 4295,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Раздел 2. Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения за счет средств дорожного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ямочный ремонт дороги с асфальтовым покрытием с. Первомайское, ул. Ленина | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 150,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Разработка и проверка сметной документации | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Ямочный ремонт дорог на территории Дружининского городского поселения | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0 |  | 1489,0 |  | 627,6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Нанесение разметки автомобильных дорог местного значения пгт Дружинино | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 850,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Итого по разделу 2: | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 162,0 |  | 2369,0 |  | 657,6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Всего по муниципальной программе: | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5434,0 |  | 7549,00 |  | 5887,6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Раздел 3. Обустройство автомобильных дорог вблизи образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нанесение разметки автомобильных дорог местного значения пгт Дружинино | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 85,0 |  | 85,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Итого по разделу 3: | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 162,0 |  | 85,0 |  | 85,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Всего по муниципальной программе: | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5434,0 |  | 7634,0 |  | 5972,6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |